В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», а также в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Еловского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Администрация Еловского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

- Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

  - Положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

  - Сводный план-график подготовки жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

  - Адресный план-график подготовки жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

  - Сводный план-график подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов;

2.6.	План-график  подготовки  котельных  к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов;

2.7. План-график подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов;

2.8. План мероприятий (программа) проведения проверки готовности Еловского муниципального округа Пермского края к отопительному периоду 2022-2023 годов;

2.9. Объемы финансирования работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

3. Рекомендовать:

3.1. Руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить до 15 сентября 2022 г. готовность объектов теплоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

3.2. Руководителям учреждений образования, культуры и здравоохранения обеспечить до 15 августа 2022 г. готовность подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

3.3. Собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, обеспечить до 01 сентября 2022 г. готовность домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

4. Территориальному управлению Администрации Еловского муниципального округа Пермского края (Халтурина Е.В.):

4.1. В период с 01 июня по 01 октября 2022 г. на первое число каждого месяца представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной Постановлением Росстата от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

4.2. В срок до 01 октября 2022 г. предоставить итоговые сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Еловского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.

4.3. В срок до 15 сентября 2022 г. обеспечить оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

5. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте газеты «Искра Прикамья» и на официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского края.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Еловского муниципального округа по развитию инфраструктуры.

Глава муниципального округа –

глава администрации Еловского

муниципального округа Пермского края					А.А. Чечкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского

муниципального  округа Пермского края

от 10.02.2022 № 61-п

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов.

| Кустов Е.В. | - заместитель главы Администрации Еловского муниципального округа по развитию инфраструктуры, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Халтурин Е.Н. | - начальник Территориального управления Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, заместитель председателя комиссии; |
| Масленников С.Н. | - главный специалист Территориального управления Администрации Еловского муниципального округа Пермского края, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Козлов С.В. | - начальник Еловской службы газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Пермь» Чайковского филиала (по согласованию); |
| Кашин А.А. | - главный государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Попов Л.А. | - директор МУП «Водоканал «Еловский»; |
| Полетаева О.Н. | - и.о. заведующего отделом культуры, спорта и туризма Администрации Еловского муниципального округа Пермского края; |
| Пономарёва В.Н. | - заведующий отделом образования Администрации Еловского муниципального округа Пермского края. |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Еловского

муниципального  округа

Пермского края

от 10.02.2022 № 61-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

I. Общие положения

  - Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов. (далее по тексту – Комиссия) является координирующим органом при Администрации Еловского муниципального округа Пермского края и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйств Еловского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период.

  - В своей работе Комиссия руководствуется действующим российским и региональным законодательством и настоящим Положением.

  - Комиссию возглавляет - заместитель главы администрации Еловского муниципального округа по развитию инфраструктуры.

II. Основные задачи

Основными задачами Комиссии являются:

2.1. контроль за исполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности;

2.2. контроль за созданием аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2.3. контроль за созданием запасов топлива.

III. Права Комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

  - Рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с подготовкой объектов и сетей ЖКХ к работе в осенне-зимних условиях.

  - Запрашивать от руководителей предприятий, организаций, учреждений:

- письменные объяснения о причинах отставания или невыполнения запланированных объемов предзимних работ;

- заслушивать отчеты работников, ответственных за выполнение предзимних работ.

- Руководство Комиссии

  - Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

  - Председатель Комиссии:

- организует работу и ведет заседание Комиссии;

- дает поручения членам Комиссии в соответствии с решением Комиссии.

V. Права и обязанности членов Комиссии

5.1.Член Комиссии имеет право:

- принимать участие в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;

- вносить на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;

- изучать на месте вопросы, относящиеся к ведению Комиссии.

5.2.Член Комиссии обязан:

- участвовать в работе Комиссии лично;

- содействовать реализации решений Комиссии;

- выполнять поручения Комиссии в установленные сроки.

VI. Порядок деятельности Комиссии

  - Комиссия работает в соответствии с утвержденным планом.

  - Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой, подготовленной председателем Комиссии.

  - Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины всех членов Комиссии.

  - Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии (при его отсутствии - заместителем председателя) и секретарем.

  - На заседание Комиссии могут приглашаться представители средств массовой информации с целью информирования населения о деятельности Комиссии.

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского

муниципального округа

Пермского края

от 10.02.2022 № 61-п

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилого фонда к эксплуатации в

осенне-зимний период 2022-2023 годов.

| № | Жилищный фонд | Жилых домов | Общая площадь, м² | Количество проживающих человек | График готовности домов по состоянию на (нарастающим итогом): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | из них с центральным отоплением |  |  | 01.07. 2022 | 01.08. 2022 | 01.09. 2022 | 15.09. 2022 |
| 1 | Управляющая компания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ТСЖ, ЖСК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Дома, выбравшие непосредственный способ управления | 84 | 27 | 42865,21 | 1877 | 20 | 50 | 80 | 84 |
| ВСЕГО: | 84 | 27 | 42865,21 | 1877 | 20 | 50 | 80 | 84 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского

муниципального  округа

Пермского края

от 10.02.2022 № 61-п

АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилого фонда к эксплуатации

в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов.

| № п/п | Жилой фонд (адрес) | Центральное отопление (да/нет) | Общая площадь, кв. метров | Количество проживающих человек | Дата готовности жилого дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющая компания |
| Еловский муниципальный район |
| 1 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - |
| Дома, выбравшие непосредственный способ управления |
|  | ул. Ленина № 4 | нет | 259,4 | 23 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 7 | нет | 602,0 | 34 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 15 | нет | 285,4 | 30 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 11 | нет | 329,6 | 23 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 17 | нет | 321,2 | 21 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 18 | нет | 303,6 | 16 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 21 | нет | 328,9 | 22 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 22 | нет | 327,8 | 19 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 23 | нет | 338,5 | 19 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 24 | нет | 203,7 | 9 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 25 | нет | 115,4 | 8 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 27 | нет | 122,5 | 5 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 20 | нет | 128,1 | 6 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 29 | нет | 312,0 | 29 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 31 | нет | 325,4 | 15 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 33 | нет | 122,5 | 27 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 35 | нет | 326,4 | 28 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 34 | да | 1800,4 | 54 | 15.09.2022 |
|  | ул. Ленина № 37 | нет | 104,8 | 5 | 01.07.2022 |
|  | ул. Ленина № 42 | нет | 91,4 | 4 | 01.08.2022 |
|  | ул. Ленина № 48 | нет | 393,8 | 18 | 01.08.2022 |
|  | ул. Ленина № 78 | нет | 194,6 | 10 | 01.08.2022 |
|  | ул. Калинина №10 | нет | 798,7 | 23 | 01.08.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 21 | нет | 149,1 | 7 | 01.08.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 23 | нет | 107,5 | 15 | 01.08.2022 |
|  | ул. К.Маркса № 18 | нет | 326,8 | 19 | 01.08.2022 |
|  | ул. К.Маркса № 19 | нет | 320,0 | 22 | 01.08.2022 |
|  | ул. К.Маркса № 21 | нет | 312,8 | 23 | 01.08.2022 |
|  | ул. К.Маркса № 23 | нет | 313,3 | 12 | 01.08.2022 |
|  | ул. К.Маркса № 25 | нет | 493,9 | 32 | 01.08.2022 |
|  | ул. К.Маркса № 27 | нет | 335,1 | 29 | 01.08.2022 |
|  | ул. Советская № 2 | нет | 154,8 | 10 | 01.08.2022 |
|  | ул. Советская № 6 | нет | 157,4 | 17 | 01.08.2022 |
|  | ул. Советская № 19 | нет | 250,05 | 10 | 01.08.2022 |
|  | ул. Советская № 27 | нет | 292,5 | 27 | 01.08.2022 |
|  | ул. Советская № 48 | нет | 159,9 | 10 | 01.08.2022 |
|  | ул. Советская № 49 | нет | 156,2 | 17 | 01.08.2022 |
|  | ул. Кирова № 42 | нет | 186,5 | 15 | 01.08.2022 |
|  | ул. Волкова № 1 | нет | 691,0 | 46 | 01.08.2022 |
|  | ул. Волкова № 2 | нет | 633,1 | 34 | 01.08.2022 |
|  | ул. Волкова № 3 | нет | 695,2 | 42 | 01.08.2022 |
|  | ул. Волкова № 4 | нет | 632,7 | 32 | 01.08.2022 |
|  | ул. Волкова № 5 | нет | 725,8 | 51 | 01.08.2022 |
|  | ул. Волкова № 6 | нет | 644,1 | 35 | 01.08.2022 |
|  | ул. Волкова № 8 | нет | 708,9 | 43 | 01.08.2022 |
|  | ул. Набережная № 2 | нет | 404,5 | 21 | 01.08.2022 |
|  | ул. Красногвардейская № 21 | нет | 149,6 | 9 | 01.08.2022 |
|  | ул. Лермонтова № 16 | нет | 382,3 | 43 | 01.09.2022 |
|  | ул. Непряхина № 11 | нет | 380,4 | 27 | 01.09.2022 |
|  | ул. Кудрявцева №17 | нет | 95,6 | 8 | 01.09.2022 |
|  | ул. Чапаева № 68 | нет | 159,8 | 14 | 01.09.2022 |
|  | с. Крюково ул. Б.Северная № 52 | нет | 464,0 | 11 | 01.09.2022 |
|  | с. Плишкари ул. Молодежная №2 | нет | 341,4 | 2 | 01.09.2022 |
|  | с. Плишкари ул. Молодежная №4 | нет | 322,0 | 6 | 01.09.2022 |
|  | ул. Ленина № 5 | да | 272,4 | 9 | 01.09.2022 |
|  | ул. Ленина № 14 | да | 830,0 | 26 | 01.09.2022 |
|  | ул. Ленина № 41 | да | 761,7 | 28 | 01.09.2022 |
|  | ул. Ленина № 45 | да | 761,8 | 37 | 01.09.2022 |
|  | ул. Калинина № 5а | да | 511,9 | 29 | 01.09.2022 |
|  | ул. Калинина № 7 | да | 511,9 | 39 | 01.09.2022 |
|  | ул. Калинина № 7а | да | 1244,5 | 40 | 01.09.2022 |
|  | ул. Калинина № 13 | да | 736,0 | 28 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 18 | да | 1985,2 | 82 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 18а | да | 549,1 | 30 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 20 | да | 1062,2 | 43 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 38 | да | 740,2 | 38 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 38а | да | 726,0 | 39 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 40 | да | 923,21 | 39 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 42 | да | 911,7 | 43 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 46 | да | 516,4 | 22 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 52 | да | 2250,4 | 113 | 01.09.2022 |
|  | ул. Комсомольская № 54 | да | 2260,0 | 126 | 01.09.2022 |
|  | ул. К.Маркса № 22 | да | 776,2 | 35 | 01.09.2022 |
|  | ул. Мира № 2 | да | 584,0 | 29 | 01.09.2022 |
|  | ул. Мира № 4 | да | 427,7 | 20 | 01.09.2022 |
|  | ул. Мира № 37 | да | 941,0 | 40 | 01.09.2022 |
|  | ул. Матросова № 1 | да | 929,5 | 47 | 01.09.2022 |
|  | ул. Пионерская № 18 | да | 942,27 | 57 | 01.09.2022 |
|  | ул. Кирова № 57 | да | 868,0 | 46 | 15.09.2022 |
|  | с. Дуброво, ул. 8Марта 1 | нет | 580 | 24 | 15.09.2022 |
|  | с. Дуброво, ул. Ленина 19 | нет | 570 | 16 | 15.09.2022 |
|  | с. Дуброво, ул. Ленина 23 | нет | 540 | 19 | 15.09.2022 |
|  | п. Фаор, ул. Восточная № 6 | нет | 85,2 | 5 | 15.09.2022 |
|  | с. Осиновик, ул. Юбилейная № 7 | да | 451,8 | 45 | 15.09.2022 |
| ИТОГО | 84 | 42865,21 | 1877 | - |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского

муниципального округа Пермского края

от 10.02.2022 № 61-п

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

| № п/п | Здания учреждений соцкультбыта | Зданий, шт. | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Из них с центральным отоплением | Общая площадь м² | 01.07. 2022 | 01.08. 2022 | 01.09. 2022 | 15.09. 2022 |
| Объекты социальной защиты | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Отдел по Еловскому муниципальному округу Межрайонное территориальное управление №5 Министерства социального развития Пермского края | - | - |
| Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных | 18 | 15 | 33925,6 | - | 15 | 18 | 18 |
|  | МОУ «Начальная школа-детский сад №3 с. Елово» |  |  |
|  | МОУ «Еловская средняя общеобразовательная школа» с. Елово, ул. Калинина, 25 со структурными подразделениями детских садов с. Елово |  |  |
|  | МОУ «Крюковская основная общеобразовательная школа» с филиалом в с. Плишкари и структурными подразделениями детских садов в с. Крюково и с. Плишкари |  |  |
|  | ГОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический колледж» филиал с. Елово |  |  |
|  | МОУ ДОД «Центр детского творчества с. Елово» |  |  |
|  | МОУ Сугановская средняя общеобразовательная школа» с филиалом в с. М. Уса и структурными подразделениями детских садов в с. Суганка, с. М. Уса, |  |  |
|  | МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа» со структурным подразделением детского сада в с. Дуброво |  |  |
|  | МОУ «Осиновская общеобразовательная школа» со структурным подразделением детского сада в с. Осиновик |  |  |
|  | МОУ «Калиновская общеобразовательная школа» со структурным подразделением детского сада в с. Калиновка» |  |  |
|  | МОУ «Брюховская общеобразовательная школа», со структурным подразделением детского сада с с.Брюхово» |  |  |
|  | МС(К)ОУ «Брюховская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» |  |  |
|  | МБУ ДО «Центр детского творчества с. Елово» |  |  |
| Объекты культуры и искусства | 19 | 8 | 6970 | - | 8 | 19 | 19 |
|  | МБУК «Еловский культурно-досуговый центр» с. Елово | - | - |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Крюковский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Плишкаринский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Крестовский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Шумовский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Сугановский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Ятышинский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Нижнебардинский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Малоусинский СДД |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Шубинский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Дубровский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Шульдихинский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Осиновский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Брюховский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Калиновский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Мичуринский СДД» |  |  |
|  | МБУК «ЕКДЦ» - СП «Плишкинский СДД» |  |  |
|  | МБОУ ДО «Еловская детская школа искусств» с. Елово |  |  |
|  | МБУК «Централизованная библиотечная система» с. Елово |  |  |
| Объекты здравоохранения | 14 | 2 | 9574,4 | - | 2 | 14 | 14 |
|  | ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ», стационар, поликлиника | - | - |
|  | ФАП д. Шумово |  |  |
|  | ФАП с. Плишкари |  |  |
|  | ФАП с. Крюково |  |  |
|  | ФАП с. Суганка |  |  |
|  | ФАП д. Шульдиха |  |  |
|  | ФАП с. Нижняя Барда |  |  |
|  | ФАП д. Мичура |  |  |
|  | ФАП д. М.Уса |  |  |
|  | ВА с. Дуброво |  |  |
|  | ФАП с. Осиновик |  |  |
|  | ФАП с. Калиновка |  |  |
|  | ФАП с. Брюхово |  |  |
|  | ФАП с. Барановка |  |  |
| Объекты физкультуры и спорта | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 52 | 26 | 50470 | - | 25 | 52 | 52 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского

муниципального округа

Пермского края

от 10.02.2022 № 61-п

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

котельная № 4, с. Елово, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Газ |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 15.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 15.09.2022 |
| 5 | КИП | 15.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 15.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 15.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 15.09.2022 |

котельная № 5, с. Елово, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Газ |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 15.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 15.09.2022 |
| 5 | КИП | 15.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 15.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 15.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 15.09.2022 |

котельная № 7, с. Елово, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Газ |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 15.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 15.09.2022 |
| 5 | КИП | 15.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 15.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 15.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 15.09.2022 |

котельная № 9, с. Елово, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Газ |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 15.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 15.09.2022 |
| 5 | КИП | 15.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 15.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 15.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 15.09.2022 |

котельная № 10, с. Елово, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Газ |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 15.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 15.09.2022 |
| 5 | КИП | 15.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 15.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 15.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 15.09.2022 |

котельная № 11, с. Елово, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Газ |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 15.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 15.09.2022 |
| 5 | КИП | 15.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 15.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 15.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 15.09.2022 |

школьная котельная с. Крюково

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | дрова |
| 3 | Котлы | 15.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 15.09.2022 |
| 5 | КИП | 15.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 15.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 15.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 15.09.2022 |

школьная котельная с. Плишкари

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | дрова |
| 3 | Котлы | 15.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 15.09.2022 |
| 5 | КИП | 15.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 15.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 15.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 15.09.2022 |

________ котельная Дом Досуга с. Плишкари________________

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

котельная Дом Досуга с. Крюково___________

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | 1 Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

школьная котельная с. Суганка

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | Дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

___________________ котельная Дом Досуга с. Суганка___________

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | Дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

____________ котельная Дом Досуга с. Нижняя Барда__________

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | Дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Г отовность котельной | 01.09.2022 |

котельная Администрации с. Суганка

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | уголь/дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | уголь/дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

________ школьная котельная с. М.Уса__________

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | уголь/дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | уголь/дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

котельная Администрации с. М.Уса

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)

теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | уголь/дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | уголь/дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Г отовность котельной | 01.09.2022 |

школьная котельная с. Дуброво, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | Дрова |
| 3 | Котел КВТ-60 | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

школьная котельная с. Калиновка, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

школьная котельная с. Осиновик, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

школьная котельная с. Брюхово, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

ПНИ д. Мичура, ведомственная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | газ |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

котельная Дома досуга, с. Дуброво, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

дом культуры д. Плишкино, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

ПНИ п. Фаор, ведомственная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | газ |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

дом культуры д. Шульдиха, муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 01.09.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2022 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского

муниципального  округа

Пермского края

от 10.02.2022 № 61-п

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

| № | Тепловые сети | Кол-во, км | км. по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 14614 | - | - | 14614 | 14614 |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие | - | - | - | - | - |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие | - | - | - | - | - |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие | - | - | - | - | - |
| 5 | Итого сетей | 14614 | - | - | 14614 | 14614 |
| 6 | Итого ветхих сетей | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Еловского

муниципального округа

Пермского края

от 10.02.2022 № 61-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОГРАММА)

проведения проверки готовности Еловского муниципального округа

Пермского края к отопительному периоду 2022-2023 годов.

I. Общие положения

План мероприятий (Программа) проведения проверки готовности Еловского муниципального округа Пермского края к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Еловского муниципального округа Пермского края к отопительному периоду 2022-2023 годов путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, (далее – проверка).

Программа разработана на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые объекты и юридические лица:

- теплоснабжающие организации;

- объекты социальной сферы: учреждения образования, культуры и здравоохранения и пр.;

- многоквартирные дома;

Период реализации Программы –15 мая - 15 сентября 2022 года.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнения требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

2.1. Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.2. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

2.3. Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

2.4. Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

III. Исполнители Программы

Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осеннее - зимний период 2022-2023 годов при Администрации Еловского муниципального  округа Пермского края (далее Комиссия).

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме рекомендуемой Правилами.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4.2. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

4.3. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Правил и выдается уполномоченным органом, создавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

4.4. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября 2022 г.- для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2022 г.- для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября 2022 г. - для муниципальных образований.

План мероприятий по реализации программы проведения проверки

готовности Еловского муниципального округа Пермского края

к отопительному периоду 2022-2023 годов.

- Общий план мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание Комиссий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022гг. | до 01.04.2022 | Территориальное управление Администрации Еловского муниципального округа Пермского края |
|  | Согласование в Министерстве строительства и ЖКХ Пермского края сводных планов мероприятий, графиков подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Еловского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022гг. | 21.03.2022 - 01.04.2022 | Территориальное управление Администрации Еловского муниципального округа Пермского края |
|  | Подведение итогов прошедшего отопительного периода и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2021-2022гг. | 18.05.2022 | Комиссия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. (при Администрации округа) |
|  | Разработка (уточнение) и утверждение алгоритмов взаимодействия диспетчерских служб, предприятий жилищно-коммунального комплекса, органов местного самоуправления Еловского округа при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы | до 01.09.2022 | Территориальное управление Администрации Еловского муниципального округа Пермского края |
|  | Подготовка жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022годов | до 01.09.2022 | Теплоснабжающие организации, собственники многоквартирных домов, реализующих непосредственный способ управления МКД |
|  | Заключение договоров на поставку газа и дров для котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы | до 01.08.2022 | Теплоснабжающие организации |
|  | Проверка жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022годов, получение паспортов готовности | 15.05.2022 - 01.11.2022 | Комиссия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг. (при Администрации округа), теплоснабжающие организации, собственники многоквартирных домов, реализующих непосредственный способ управления МКД |
|  | Получение паспорта готовности | до 15.11.2022 | Территориальное управление Администрации Еловского муниципального округа Пермского края |

- ПЕРЕЧЕНЬ

проверяемых документов объектов проверки

| № п/п | Объект проверки | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные жилые дома | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией проверяется: 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии. |
| 2. | Учреждения социальной сферы | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией проверяется: 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии. |
| 3. | Теплоснабжающие организации | В целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло сетевых организаций к отопительному периоду Комиссией проверяется: 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |

                - 3. ГРАФИК

заседаний комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

| № п/п | Дата проведения |
| --- | --- |
|  | 18 мая 2022 года |
|  | 15 июня 2022 года |
|  | 26 июля 2022 года |
|  | 10 августа 2022 года |
|  | 23 августа 2022 года |
|  | 14 сентября 2022 года |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации Еловского

муниципального  округа

Пермского края

от 10.02.2022 № 61-п

ОБЪЕМЫ

финансирования работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации

в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

| Муниципальное образование | Объем финансирования предусмотренный на 2022 год, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | всего | Бюджет Пермского края | Бюджет муниципального округа (городского округа) | Собственные средства предприятий ЖКХ |
| Еловский муниципальный округ Пермского края | 1450,00 | 60,00 | 490,00 | 900,00 |

# Text boxes

10.02.2022

61-п

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Еловского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов.